sygn.akt: RZP/1/2010

ZAŁĄCZNIK NR 9

WZÓR UMOWY

W dniu .............................2010 r. pomiędzy Forum Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Białostockiej 3, REGON ……………………., NIP ………………………

reprezentowaną przez :

……………………………. - ……………………………………

zwaną ZAMAWIAJĄCYM,

a

z siedzibą : ....................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

-  ............................................................. -  ......................................................................

zwanym WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki”. Inwestycja obejmuje budowę teatru miejskiego, mediateki, galerii sztuki nowoczesnej, parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Borchardta ze skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej a Hanzatycką Trasą Rowerową R-10. Parking podziemny na 369 miejsc wraz z zagospodarowaniem terenu nad nim oraz węzeł ulic D. Baduszkowej, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego.

- Inwestycja pn. „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki” będzie wykonywana zgodnie, z opracowaną przez Pracownię Projektową FISZER ATELIER 41 WARSZAWA Sp. z o.o. dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Realizacja robót budowlanych odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą Robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 4.845.000 EURO. Przewidywany termin zawarcia umowy lipiec/sierpień 2010 r. Rozpoczęcie realizacji robót powinno nastąpić w sierpniu/wrześniu 2010 roku.

- Zamawiający na czas realizacji przedmiotu umowy, celem zapoznania się, przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót,

  - kopię umowy wraz z załącznikami, zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót,

  - pozwolenie na budowę.

- Szczegółowy zakres usługi określa § 2.

- Zakres robót budowlanych, przewidzianych w ramach budowy, określa „Opis inwestycji” stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Wykonawca, przy realizacji inwestycji o której mowa w § 1, zobowiązany będzie, w szczególności do:

- współpracy przy przedstawionym przez Zamawiającego wzorze umowy na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz udziału w pracach komisji przetargowej powołanej do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót, stanowiącego załącznik do umowy, zawieranej na realizację inwestycji i jego ewentualnych zmian,

- uzgadniania i opiniowania projektów organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji, w tym także innych niezbędnych projektów,

- uzgadniania i opiniowania projektów projektów warsztatowych,

- przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy i terenu pod zaplecze budowy, niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót,

- zawiadomienie właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków,

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i  normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczącej realizowanej inwestycji zgodnie z art. 26 Prawa budowlanego,

- kontroli jakości używanych materiałów z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności zapobieganie wbudowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę Robót oraz próbek tych materiałów,

- akceptacji materiałów i sprzętu używanego przez Wykonawcę Robót,

- sprawdzania jakości i ilości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych materiałów i wyrobów,

- zawiadamiania Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach w dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,

- dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych i częściowych, w terminie do  3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Wykonawcę Robót,

- dokonywania rozliczenia finansowego i rzeczowego zakończonych prac  i odebranych prac oraz akceptacja faktur Wykonawcy Robót,

- kontrolowania terminowości wykonania robót w stosunku do umownego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

- przedkładania pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego o zgodności postępu robót z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedstawianym przez Wykonawcę Robót, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w tym informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- niezwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego, w przypadku:

  - opóźnień Wykonawcy Robót budowlanych w realizacji robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - wstrzymania robót budowlanych bez względu na przyczyny,

  - niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- stałego uczestnictwa w naradach technicznych i innych organizowanych przez Wykonawcę, przy udziale Zamawiającego w charakterze Przewodniczącego i Wykonawcy Robót oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, w terminie do 3 dni roboczych od dnia narady Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad,

- doradztwa technicznego i opiniowania koniecznych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub konieczności wykonania robót dodatkowych,

- sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy Robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także ustalenia sposobu ich wykonania, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez Wykonawcę Robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stanowisko w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne),

- przedkładania Zamawiającemu do akceptacji, sporządzonych przez Wykonawcę Robót, protokołów robót dodatkowych, ewentualnych protokołów robót zaniechanych, sprawdzonych przez Wykonawcę pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, w tym: sprawdzanie wykonanych przez Wykonawcę Robót przedmiarów lub obmiarów robót dodatkowych i sprawdzanie wyceny tych robót, zgodnie z ustaleniami opisanymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez Wykonawcę Robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stanowisko w sprawie robót dodatkowych,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót,

- kontrolowania usunięcia  przez Wykonawcę Robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad,

- kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

- nadzorowania kompletności i prawidłowości sporządzania przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami prawa budowlanego,

- dokonywania czynności związanych z odbiorem końcowym i odbiór końcowy przy udziale Zamawiającego,

- przygotowania materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu,

- przekazywania Zamawiającemu, po zatwierdzeniu przez Wykonawcę, kwartalnych raportów sporządzanych przez Wykonawcę Robót o stanie realizacji robót, w zakresie ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji,

- przeprowadzania w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, półrocznie co pół roku w danym roku, przeglądów gwarancyjnych robót przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i użytkowników wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady, sposób i termin ich usunięcia,

- opracowywania wszelkiego rodzaju opinii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (np. dotyczących wad przedmiotu zamówienia, sposobu i terminu ich usunięcia lub obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia),

- nadzorowania w okresie rękojmi i gwarancji jakości i prawidłowości usunięcia wad przez Wykonawcę Robót wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i Użytkowników, protokołu z usunięcia wad.

- w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,  przygotowania Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

- wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w § 2 ust. 1 które będą konieczne do prawidłowej realizacji tej umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- świadczenia usługi z należytą starannością zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym zakresie normami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy, a także zobowiązany jest chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych mu czynności,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- przekazania Zamawiającemu protokołem końcowym, podpisanym przez strony, inwestycji wykonanej przez Wykonawcę Robót budowlanych,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- całkowitego rozliczenia robót budowlanych,

- wykonania usługi w pełnym zakresie określonym w § 1 i 2 umowy.

- Wymienione obowiązki Wykonawca będzie wykonywał odpowiednio w trakcie trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

- Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji oraz sprawozdanie z przebiegu rozliczeń i wykonanych robót, po wykonaniu robót przez Wykonawcę Robót, nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Robót i Zamawiającemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakończenia inwestycji przez Wykonawcę Robót lub pisemnego powiadomienia o nie zakończeniu realizacji inwestycji w terminie do 3 dni kalendarzowych od umownego terminu jej zakończenia przez Wykonawcę Robót.

- Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Robót i Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym w ust. 6, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych.

- Wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opinię dotyczącą wykonanych przez Wykonawcę Robót badań, prób i pomiarów oraz zgodności ich wyników z wymogami odpowiednich norm i specyfikacji technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w PINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia budowy obiektu budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądu każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego lub Użytkownika oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu przed upływem rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad w terminie 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.

§ 3

- Wykonawca, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek Zamawiającego, co oznacza, że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, trwania rękojmi i gwarancji, jak też po ich zakończeniu.

- Wykonawca w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą na wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy o wartości 1.000.000 zł przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia prac w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności odpowiada za szkody wynikające z:

  - wykonania Budowy niezgodnie z dokumentacją projektową, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi,  lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - działań lub zaniechań powodujących wzrost kosztów Budowy lub wydłużenie terminów, o których mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie wynikających z działania lub zaniechania Zamawiającego;

  - odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych prawem decyzji i postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie Budowy wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - wad spowodowanych nieprawidłowością  zaleceń i wskazówek udzielonych przez Wykonawcę,

a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji umowy oraz w okresie trzech lat licząc od dnia jej zakończenia nie ujawni, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim tajemnic handlowych i innych informacji pozyskanych w czasie trwania umowy, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Zamawiającego.

- Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie zadań osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę lub na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawców do wykonania części Usług, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy.

- Usługi powierzone Podwykonawcy przez Wykonawcę, nie mogą zostać powierzone przez Podwykonawcę osobie trzeciej.

§ 4

      - Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu od dnia podpisania umowy przez cały okres trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę Robót. Przewidywany okres trwania robót budowlanych wynosi 20 miesięcy. Termin pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji wraz z odbiorem końcowym inwestycji planuje się do dnia 20 marca 2012 r. Przewidywany okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy

      - Terminy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu odbywać się będą w następujących terminach:

- nad realizacją robót – od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania inwestycji do użytkowania, w tym dokonanie odbioru końcowego od Wykonawcy Robót i przedstawienie rozliczenia finansowo-rzeczowego zadania,

- w okresie rękojmi i gwarancji – od dnia dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy Robót do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót lub do dnia usunięcia wad, w ramach realizacji praw z rękojmi i gwarancji od Wykonawcy Robót lub wykonawcy zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy.

      - Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania umowy na roboty budowlane, na czas niezbędny do ostatecznego zakończenia inwestycji. O tym fakcie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

( 5

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy wszelkich znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego informacji i/lub dokumentacji, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji,

- przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót wraz z załącznikami,

- zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego  wykonania inwestycji,

- podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnych dokumentów od Wykonawcy i Wykonawcy Robót,

- udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu inwestycji do eksploatacji użytkownikom,

- akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia inwestycji,

- udział w zwołanych przez Wykonawcę przeglądach  w okresie rękojmi i gwarancji oraz spisywaniu protokołów z przeglądów i z usunięcia wad,

- regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w ( 6 niniejszej umowy.

§ 6

- Wartość umowy ryczałtowa wynosi:

netto: .............................. zł

VAT 22 % :...........................zł

brutto: ...................... zł (słownie: .........................................................................zł).

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego inwestycji od Wykonawcy Robót, okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy przez Zamawiającego zamówień na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie rękojmi i gwarancji.

- Ustala się następujące terminy i wysokości płatności :

3.1.	W okresie realizacji robót:

- 2 % wynagrodzenia brutto, czyli …………. zł, zostanie zafakturowane po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy Robót,

- 78 % wynagrodzenia brutto, czyli ……………  zł, będzie fakturowane przez wykonawcę  w okresie realizacji inwestycji proporcjonalnie do wystawionych przez Wykonawcę Robót faktur, które zostały zatwierdzone za zrealizowane roboty przez Wykonawcę i Zamawiającego,)

- 15 % wynagrodzenia brutto, czyli ………….. zł, zostanie zafakturowane po przeprowadzeniu odbioru końcowego od Wykonawcy Robót i przedstawieniu rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji oraz jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

3.2.	W okresie gwarancji:

5% wynagrodzenia brutto, czyli ……….….. zł w podziale na równe roczne raty, po wykonaniu dwóch przeglądów gwarancyjnych w danym roku, przy czym ostatnia rata po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót za wady oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad oraz usunięciu wad.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1, obejmuje kompleksową realizację prac określonych w § 1 i 2 wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

§ 7

      - W okresie realizacji robót podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur będą załączone protokoły odbiorów częściowych faktycznie wykonanych prac oraz kwartalne sprawozdania Wykonawcy, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, zawierające ocenę pracy Wykonawcy Robót, z wyjątkiem pierwszej płatności realizowanej po przekazaniu terenu budowy.

      - W okresie rękojmi i gwarancji podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur, raz w roku, będą załączone protokoły z przeglądów gwarancyjnych, sporządzone w terminie 30 dni przed upływem każdego roku obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót, oraz ostatnia rata po upływie rękojmi i gwarancji oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad.

      - Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy wyznacza osobę – Inżyniera Kontraktu (Kierownika Projektu Inwestycyjnego), posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………., nr upr. ………………….

- Inżynier Kontraktu będzie pracował na budowie przez cały okres realizacji robót przez Wykonawcę Robót, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki na terenie budowy wykonywać będą:

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń ………………, nr upr. …………………

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ………………, nr upr. …………………,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……… nr upr. ……………..,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ………………, nr upr. …………………,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń ………………, nr upr. …………………,

    - Specjalista ds. akustyki …………………………………

    - Specjalista ds. technologii sceny ………………………………

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy, będą wykonywać osobiście osoby wskazane w ust. 1 i 3.

- Zmiana Inżyniera Kontraktu, z pomocą którego Wykonawca wykonuje umowę w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w  terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji inwestycji, wynikła w związku ze zmianą Inżyniera Kontraktu będzie traktowana jako przerwa w realizacji budowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru, jeżeli w jego opinii osoby są nieefektywne lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków w należyty sposób.

- Osoby wymienione w ust. ust. 1 i 3 będą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 3 w trakcie wykonywania prac objętych umową wymagać będzie pod rygorem nieważności każdorazowej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy będzie ………………., nr tel. ……………… lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

§ 9

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć formę pisemną, o ile nie ustalono inaczej.

- Zamawiający lub wyznaczona przez niego osoba, jest osobą upoważnioną, przez Zamawiającego, do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy, w imieniu Zamawiającego.

- Każde pisemne porozumiewanie się, w ramach niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym z jednej strony, a Wykonawcą z drugiej strony, musi być sporządzone w języku polskim, zawierać nazwę i numer Umowy oraz musi być wysłane pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczone osobiście na adresy wymienione poniżej:

dla Zamawiającego

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

dla Wykonawcy

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

- Każde polecenie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby, przekazane ustnie jest skuteczne, od momentu jego przekazania.

- Wykonawca, będzie wykonywał polecenia Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uważał, że polecenie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy, winien, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia, powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający, przekaże swoją decyzję Wykonawcy, w terminie 3 dni, od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 10

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę, w związku z umową, nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych, w związku z wykonywaniem umowy, chyba, że uzyskają na to uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań, przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 11

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

        - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty, związane z wykonywaniem przedmiotowej Umowy. W tym celu, Wykonawca zezwala Zamawiającemu lub innej osobie, upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację, dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie, zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto za przedmiot umowy tj. …………. zł (słownie: ……………..) w formie …………., najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:

- 85% wartości zabezpieczenia w kwocie ……. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia przez Wykonawcę Robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 15% wartości zabezpieczenia w kwocie ……… zł nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę Robót budowlanych oraz  komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w  tym okresie wad.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, do wykonywania których zobowiązany jest on w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania tych obowiązków ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. W takim przypadku zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt zastępczego wykonania obowiązków Wykonawcy, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

§ 13

- Wykonawca, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawa Autorskiego i Prawa Własności Przemysłowej) jeżeli takie wytworzy na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a w szczególności do opinii, ekspertyz, rysunków i projektów.

- Zamawiający będzie mógł wykorzystywać powyższe utwory na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających niniejszej Umowy w terminach w niej określonych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% brutto wartości umowy,

- jeżeli czynności do, których wykonywania niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień określonych prawem oraz wskazanych w SIWZ będzie wykonywała osoba nie posiadająca powyższych kwalifikacji oraz uprawnień albo też inna osoba niż zgłoszona Zamawiającemu lub przez Zamawiającego nie zaakceptowana, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto wartości umowy.

- Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych kosztów dodatkowych.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo obniżenia o wysokość kar umownych:

- należności wynikających z faktur Wykonawcy,

- sum pieniężnych zabezpieczonych stosownie do § 12 ust. 1 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Postanowienia ( 14 ust. 1, 2 i 3 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie należności wynikających z faktury.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności w zakresie:

  - przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności

  - wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa,

  - zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

  - terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

  - przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:

    - zawieszenia robót przez Zamawiającego w szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonania robót  budowlanych przez Wykonawcę robót stanowiących przedmiot zamówienia,

    - siły wyższej,

    - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub Wykonawcy Robót,

- Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 16

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania usługi,

- stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- nie rozpoczęcia czynności przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- przerwania czynności przez Wykonawcę i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni,

- nienależytej realizacji czynności przez Wykonawcę.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 60 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

- Pisemne oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne, jeśli w terminach wyżej wskazanych zostanie ono nadane za pomocą listu poleconego lub dostarczone za pokwitowaniem drugiej stronie.

- W przypadkach odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych do dnia odstąpienia.

§ 17

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Własności Przemysłowej.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

- Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

- Językiem Umowy jest język polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej Umowy tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów Umowy w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli będą tego wymagać okoliczności w stosunkach pomiędzy stronami, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca